

Администрация городского поселения «Город Вяземский»

Вяземского муниципального района

Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Проект

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» городского поселения "Город Вяземский" на 2018-2024 год», утвержденную постановлением администрации городского поселения «Город Вяземский» от 14.11.2017 № 1231

В соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края от 17.08.2017 № 356-пр "Об утверждении государственной программы Хабаровского края "Формирование современной городской среды", постановлением администрации городского поселения «Город Вяземский» от 20 декабря 2016 года № 1130 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края, их формирования, реализации и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края", в целях приведения в соответствие нормативных правовых актов **администрации городского поселения «Город Вяземский»** нормативным правовым актом Хабаровского края, администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Формирование комфортной городской среды» городского поселения "Город Вяземский" на 2018-2024 год», утвержденную постановлением администрации городского поселения «Город Вяземский» от 14.11.2017 № 1231**, изложив её в новой редакции (прилагается).**

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике нормативно правовых актов местного самоуправления городского поселения «Город Вяземский» и разместить на официальном сайте администрации городского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации С.В. Хотинца.

Глава городского поселения А.Ю. Усенко

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

администрации городского

поселения "Город Вяземский"

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 2019 №\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИИ"ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ"

НА 2018-2024 ГОД»

1. Паспорт муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды»городского поселения"Город Вяземский" на 2018-2024 год»

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ответственный исполнитель | Отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной политики администрации городского поселения "Город Вяземский" |
| 2. Соисполнители, участники | Население,  некоммерческие и коммерческие организации |
| 3. Цели Программы | Повышение уровня благоустройства территории городского поселения «Город Вяземский» |
| 4. Задачи программы | 1. Проведение ремонта и обустройства дворовых территорий, общественных территорий, мест массового отдыха населения;  2. Повышения уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий, мест массового отдыха населения. |
| 5. Основные мероприятия Программы | 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;  2. Благоустройство общественной территории;  3. Благоустройство мест массового отдыха населения (городского парка);  4. Разработка проектно-сметной документации проектов благоустройства общественных территорий  5. Проведение работ по образованию земельных участков дворовых территорий, на которых расположены многоквартирные дома |
| 6. Основные показатели (индикаторы) Программы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий в 2018-2024 году:  2018г. - 5 ед.;  2019 г. - 1 ед.;  2020 г. - 4 ед.;  2021 г. - 4 ед.;  2022 г. - 4 ед.;  2023 г. - 4 ед.;  2024 г. - 4 ед.  2. Доля дворовых территорий, включенных в муниципальную программу, на которые утверждены дизайн-проекты благоустройства, в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 году:  2018г. - 100 %;  2019 г. - 100 %;  2020 г. - 100 %;  2021 г. - 100 %;  2022 г. - 100 %;  2023 г. - 100 %;  2024 г. - 100 %.  3. Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий в общем количестве проектов благоустройства дворовых территорий, запланированных к благоустройству на плановый период с использованием средств субсидии в 2018-2024 году:  2018г. - 100 %;  2019 г. - 100 %;  2020 г. - 100 %;  2021 г. - 100 %;  2022 г. - 100 %;  2023 г. - 100 %;  2024 г. - 100 %.  4. Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий в 2018-2024 году:  2018г. - 2 ед.;  2019 г. - 7 ед.;  2020 г. - 7 ед.;  2021 г. - 2 ед.;  2022 г. - 2 ед.;  2023 г. - 2 ед.;  2024 г. - 2 ед.  5. Доля общественных территорий, на которые утверждены дизайн- проекты благоустройства, в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 году:  2018г. - 100 %;  2019 г. - 100 %;  2020 г. - 100 %;  2021 г. - 100 %;  2022 г. - 100 %;  2023 г. - 100 %;  2024 г. - 100 %.  6. Доля общественных территорий в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии в 2018-2024 году:  2018г. - 100 %;  2019 г. - 100 %;  2020 г. - 100 %;  2021 г. - 100 %;  2022 г. - 100 %;  2023 г. - 100 %;  2024 г. - 100 %.  7. Доля благоустроенных парков в общем количестве парков, подлежащих благоустройству в году предоставления субсидии с использованием субсидии:  2018г. - 100 %;  2020 г. - 100 %;  2021 г. - 100 %;  2022 г. - 100 %;  2023 г. - 100 %;  2024 г. - 100 %.  8. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городском поселении "Город Вяземский":  2019 г. - 9 %;  2020 г. - 9 %;  2021 г. - 9 %;  2022 г. - 9 %;  2023 г. - 9 %;  2024 г. - 9 %. |
| 7. Сроки и этапы реализации программы | Срок реализации программы 2018-2024 годы, в том числе:  I этап – 2018 год,  II этап – 2019 год,  III этап – 2020 год,  IV этап – 2021 год,  V этап – 2022 год,  VI этап – 2023 год,  VII этап – 2024 год. |
| 8. Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета городского поселения "Город Вяземский" и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета района и прочих источников | Объем средств на реализацию Программы всего составляет 75 874,582 тыс. рублей, в том числе:  - 2018 г. – 9 733,262 тыс. руб.;  - 2019 г. – 22 041,32 тыс. руб.;  - 2020 г. – 17 500,0 тыс. руб.;  - 2021 г. – 6 650,0 тыс. руб.;  - 2022 г. – 6 650,0 тыс. руб.;  - 2023 г. – 6 650,0 тыс. руб.;  - 2024 г. – 6 650,0 тыс. руб.  Из них:  1) средства федерального бюджета (прогнозно) – 0 тыс. рублей, в том числе по годам:  - 2018 г. –0 тыс. руб.;  - 2019 г. - 0 тыс. руб.;  - 2020 г. - 0 тыс. руб.;  - 2021 г. - 0 тыс. руб.;  - 2022 г. - 0 тыс. руб.;  - 2023 г. - 0 тыс. руб.;  - 2024 г. - 0 тыс. руб.  2) средства краевого бюджета (прогнозно) – 58 022,01 тыс. рублей, в том числе по годам:  - 2018 г. – 4 147,54 тыс. руб.;  - 2019 г. – 18 594,47 тыс. руб.;  - 2020 г. – 14 000,0 тыс. руб.;  - 2021 г. – 5 320,0 тыс. руб.;  - 2022 г. – 5 320,0 тыс. руб.;  - 2023 г. – 5 320,0 тыс. руб.;  - 2024 г. – 5 320,0 тыс. руб.  3) средства бюджета городского поселения – 17 834,145 тыс. рублей, в том числе по годам:  - 2018 г. – 5 567,295 тыс. руб.;  - 2019 г. – 3 446,85 тыс. руб.;  - 2020 г. – 3 500,0 тыс. руб.;  - 2021 г. – 1330,0 тыс. руб.;  - 2022 г. – 1330,0 тыс. руб.;  - 2023 г. – 1330,0 тыс. руб.;  - 2024 г. – 1330,0 тыс. руб.  4) прочие источники – 18,427 тыс. рублей, в том числе по годам:  - 2018 г. – 18,427 тыс. руб.;  - 2019 г. - 0,0 тыс. руб.;  - 2020 г. - 0,0 тыс. руб.;  - 2021 г. - 0,0 тыс. руб.;  - 2022 г. - 0,0 тыс. руб.;  - 2023 г. - 0,0 тыс. руб.;  - 2024 г. - 0,0 тыс. руб. |
| 9. Конечный результат реализации программы | 1. Выполнение благоустройства 26 дворовых территорий многоквартирных домов, что приведет к снижению доли дворовых территорий требующих выполнение работ по благоустройству на 48,15% (на начало 2018 года требуют благоустройства 54 дворовых территорий);  2. Выполнение благоустройства 24 общественных территорий, что приведет к снижению доли общественных территорий (площадей) требующих выполнение работ по благоустройству на 85,71% (на начало 2018 года требуют благоустройства 28 общественных территорий);  3. Выполнение благоустройства городского парка, что приведет к снижению доли городских парков требующих выполнения работ по благоустройству на 100 % (на начало 2018 года требуют благоустройства 1 городской парк). |

1. Общая характеристика текущего состояния сектора благоустройства в городском поселении «Город Вяземский»

Понятие «благоустройство территории» появилось в действующем законодательстве сравнительно недавно. Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального закона № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» под благоустройством территории поселения принято понимать комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

Город Вяземский – административный центр Вяземского муниципального района.

Совокупность огромного числа объектов, которые создают городское пространство - городская среда. Городская среда влияет не только на ежедневное поведение и мироощущение горожан, но и на фундаментальные процессы становления гражданского общества.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления города Вяземский является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для нормального функционирования города большое значение имеет инженерное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. В настоящее время на многих дворовых территориях имеется ряд недостатков: отсутствуют скамейки, урны, беседки, состояние детских игровых площадок неудовлетворительное, дорожное покрытие разрушено, утрачен внешний облик газонов. Существуют территории, требующие комплексного благоустройства, включающего в себя ремонт и замену детского оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, реконструкцию элементов озеленения (газоны, клумбы).

Во многих дворах отмечается недостаточное количество стоянок для личного транспорта, в других они отсутствуют. Это приводит к самовольному хаотичному размещению автомобильного транспорта на территориях детских игровых площадок, газонах. Территории дворов превращаются в автостоянки и вызывают негодование жителей.

Дворовые территории многоквартирных домов и проезды к дворовым территориям являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов во многом зависит качество жизни населения. Без благоустройства дворов благоустройство города не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения. Поэтому необходимо продолжать целенаправленную работу по благоустройству дворовых территорий.

На территории городского поселения насчитывается 179 многоквартирных домов. Для поддержания дворовых территорий в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности на территории городского поселения «Город Вяземский»:

- в рамках муниципальной программы«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городском поселении "Город Вяземский" на 2015-2020 годы» за период 2015-2017 года отремонтировано 9 820,8 квадратных метров 12 дворовых территорий. На выполнение данных мероприятий затрачено 8 623,22 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 4 263,2 тыс. рублей;

- в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» городского поселения «Город Вяземский» на 2017 год» выполнено благоустройство 4 дворовых территорий общей площадью 4 710,5 квадратных метров. Расходы составили 4 079,96 тыс. рублей, в том числе за счет бюджета городского поселения – 1 776,97 тыс. рублей.

Результаты реализации муниципальных программ в сфере благоустройства дворовых территорий свидетельствуют, что использование программно-целевых методов управления в этой сфере позволило значительно улучшить состояние асфальтобетонного покрытия дворовых территорий.

Кроме дворовых территорий в городе Вяземский комплексного подхода к благоустройству требуют и наиболее посещаемые территории общего пользования, такие как городской парк, Площадь Виадук, привокзальная площадь, Площадь 30-летия Победы ВОВ, площадь «Фонтан», а так же другие. До настоящего времени эти объекты не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте, реконструкции и ежегодном содержании.

Общественная территория - территория соответствующего функционального назначения (площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк и иные территории).

К иным территориям относятся в том числе - часть территории площади, парка, набережной, улицы, сквера, земельного участка позволяющая выполнить мероприятия по благоустройству данной территории, не выполняя мероприятия на всей территории площади, парка и т.д., использовать ее для массового посещения населения, и определенная на заседании общественной комиссии. По решению общественной комиссии на территории площади, парка, набережной, улицы, скверы, земельного участка могут быть выделены (сформированы) более одной территории. Данные территории при принятии решения общественной комиссии являются отдельными самостоятельными общественными территориями, которые могут быть благоустроены в рамках настоящей муниципальной программы

Для поддержания общественных территорий в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности на территории городского поселения «Город Вяземский» в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» городского поселения «Город Вяземский» на 2017 год» выполнено благоустройство 2 общественных территорий общей площадью 2 008 квадратных метров. Расходы составили 2 099,634 тыс. рублей, в том числе за счет бюджета городского поселения – 949,954 тыс. рублей.

Огромное значение в планировке любого города имеет вопрос о городском центре. Центр держит композицию всего города, придает ей тон и масштабность, это ведущий ансамбль, дающий выразительность и лицо всему городу и органически со всем городом связанный.

По своим габаритам городские площади принадлежат к числу крупных городских планировочных элементов и по своему значению почти всегда стоят на первом месте. Во все времена площадь служила центром политической, общественной и культурной жизни целого города.

К решению проблем благоустройства дворовых и общественных территорий необходим программно-целевой подход, так как без комплексной системы благоустройства городского поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей. Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и государственных органов, а так же организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории городского поселения.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, создания комфортных условий проживания населения будет осуществляться в рамках муниципальных программ «Формирование комфортной городской среды».

2. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы «Формирование комфортной городской среды» является повышение уровня благоустройства территорий городского поселения «Город Вяземский».

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

1. Проведение ремонта и обустройства дворовых территорий, общественных территорий, мест массового отдыха населения;

2. Повышения уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий, мест массового отдыха населения.

3. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной Программы

В результате реализации основных мероприятий Программы в 2018-2024 году предполагается выполнить:

1. Выполнение благоустройства 26 дворовых территории многоквартирных домов, что приведет к снижению доли дворовых территорий требующих выполнение работ по благоустройству на 48,15% (на начало 2018 года требуют благоустройства 54 дворовых территорий);

2. Выполнение благоустройства 24 общественных территорий, что приведет к снижению доли общественных территорий (площадей) требующих выполнение работ по благоустройству на 85,71 % (требуют благоустройства 28 общественных территорий);

3. Выполнение благоустройства городского парка, что приведет к снижению доли городских парков требующих выполнения работ по благоустройству на 100 % (на начало 2018 года требуют благоустройства 1 городской парк).

4. Сроки и этапы реализации муниципальной Программы

Муниципальная программа реализуется в течении 2018-2024 годов в пять этапов:

I этап – 2018 год,

II этап – 2019 год,

III этап – 2020 год,

IV этап – 2021 год,

V этап – 2022 год;

VI этап – 2023 год,

VII этап – 2024 год

5. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной Программы

Перечень показателей (индикаторов) Программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки.

Оценка эффективности Программы производится по итогам выполнения Программы за 2018-2024 год на основании достижения показателей (индикаторов) приведенным в приложении № 1 к настоящей Программе.

6. Основные мероприятия муниципальной Программы

В ходе реализации данной Программы предусматривается выполнение следующих основных мероприятий:

1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Вяземский.

Перечень мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определен Приложением № 6 «Правила предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Хабаровского края по реализации муниципальных программ формирования современной городской среды» к Государственной программе Хабаровского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 31.08.2017 г. №356-пр и включает в себя:

1.1. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек, урн;

Данный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ приведена в Приложении № 2 к настоящей Программе.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов приведен в Приложении № 3 к настоящей Программе.

1.2. Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- ремонт и (или) устройство тротуаров,

- ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам,

- ремонт и устройство автомобильных парковок (парковочных мест),

- ремонт и устройство систем водоотведения поверхностного стока,

- устройство и оборудование детских, спортивных площадок, иных площадок,

- организация площадок для установки мусоросборников,

- озеленение территорий.

Применительно к дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий предусмотрено обязательное финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц. Доля участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, входящих в дополнительный перечень, и составляет не менее 2 процентов при трудовом участии и не менее 1 процента при финансовом участии.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ приведен в Приложении № 11 к настоящей Программе.

Финансирование дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется за счет средств бюджета городского поселения и за счет средств финансового участия заинтересованных лиц.

Адресный перечень дворовых территорий на очередной финансовый год формируется по результатам рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» городского поселения «Город Вяземский» на 2018-2024 год» проводимой в порядке, утвержденным нормативным правовым актом органом местного самоуправления.

Включение дворовой территории в муниципальную программу без решения заинтересованных лиц не допускается.

В случае, если предложений по благоустройству дворовых территорий, соответствующих установленным требованиям и прошедшим одобрение общественной комиссии, поступит на сумму большую, чем предусмотрено в местном бюджете, данные территории подлежат первоочередному включению в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» городского поселения «Город Вяземский» на 2018-2024 год» на последующие годы, либо для финансирования в текущем году при условии предоставления дополнительных средств из краевого бюджета.

Адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству, приведен в Приложении № 4 к настоящей Программе.

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству, приведен в Приложении № 5 к настоящей Программе.

По каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, подготавливается и утверждается (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн-проект в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» городского поселения «Город Вяземский» на 2018-2024 год», согласно приложению № 10 к настоящей Программе.

2. Благоустройство общественных территорий в городе Вяземский (площадей, улиц, скверов, парков, иных общественных территорий).

Адресный перечень общественных территорий на очередной финансовый год формируется по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках муниципальной программы благоустройству в первоочередном порядке. Порядок проведения голосования утверждается нормативным правовым актом органа местного самоуправления.

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству, приведен в Приложении № 6 к настоящей Программе.

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству, приведен в Приложении № 7 к настоящей Программе.

Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий должны выполняться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Администрация городского поселения "Город Вяземский" имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией субъекта в порядке, установленном такой комиссией.

Администрация городского поселения "Город Вяземский" имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией субъекта в порядке, установленном такой комиссией.

Сведения об основных мероприятиях Программы приведены в приложении № 8 к настоящей Программе.

3. Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков).

7. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы

Общая потребность в финансовых средствах на реализацию мероприятий Программы всего составит 75 874,582 тыс. рублей, в том числе на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 26 091,145 тыс. рублей, на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий 43 186,581 тыс. рублей, на реализацию мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков) 6 432,856 тыс. рублей., на реализацию мероприятий по разработке проектно-сметной документации проектов благоустройства общественных территорий 164,0 тыс. руб., на реализацию мероприятий проведение работ по образованию земельных участков дворовых территорий, на которых расположены многоквартирные дома 0,0 тыс. руб.

Сведения о ресурсном обеспечение реализации муниципальной Программы за счет средств бюджета городского поселения "Город Вяземский" и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета и прочих источников приведена в Приложении № 9 к настоящей Программе.

8. Механизмы реализации Программы

Включение предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории и дворовой территории многоквартирного дома в Программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» городского поселения «Город Вяземский» на 2018-2024 год», утвержденной нормативным правовым актом органа местного самоуправления;

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения «Город Вяземский», на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» городского поселения «Город Вяземский» на 2018-2024 год», утвержденным нормативным правовым актом органа местного самоуправления;

- организация и проведение голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках муниципальной программы благоустройству в первоочередном порядке, в соответствии с порядком проведения голосования, утвержденным нормативным правовым актом органа местного самоуправления;

- подготовка и утверждение (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» городского поселения «Город Вяземский» на 2018-2024 год» согласно приложению № 10 к настоящей Программе.

Ответственным исполнителем и координатором реализации Программы является отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной политики администрации городского поселения "Город Вяземский". Координатор несет ответственность за ее реализацию, целевое и эффективное использование полученных на выполнение Программы финансовых средств.

Отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной политики администрации городского поселения "Город Вяземский" размещает в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) информацию о реализации муниципальной программы на территории городского поселения, с учетом методических рекомендаций, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Использование финансовых ресурсов будет осуществляться на основании размещения муниципальных закупок в соответствии с действием Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Реализация Программы осуществляется посредством взаимодействия структурных подразделений администрации городского поселения, а также предприятий и организаций, осуществляющих выполнение мероприятий Программы.

Координатор в ходе реализации Программы:

- осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, по целевому и эффективному использованию финансовых средств;

- осуществляет контроль над выполнением мероприятий Программы;

- с учетом выделяемых средств уточняет целевые показатели и механизм реализации Программы, затраты по программным мероприятиям;

- обеспечивает подготовку документации для проведения закупок.

Исполнителями программы являются организации, признанные победителями по результатам торгов, которые несут ответственность:

- за надлежащее и своевременное исполнение программных мероприятий;

- рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

Отдел экономики и финансов администрации городского поселения «Город Вяземский» в ходе выполнения Программы осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. В ходе реализации Программы предусматривает средства в проекте бюджета города на исполнение плана мероприятий Программы, осуществляет финансирование мероприятий Программы в соответствии с бюджетом города, утвержденным Советом депутатов городского поселения, осуществляет контроль над целевым использованием денежных средств.

Предельной датой заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии за счет средств федерального бюджета - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

Приложение №1

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской

среды» городского поселения «Город

Вяземский» на 2018-2024 год»

Сведения о показателях (индикаторах) Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Источник информации | Значение показателя (индикатора) | | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | Муниципальный контракт | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2. | Доля дворовых территорий, включенных в муниципальную программу, на которые утверждены дизайн-проекты благоустройства, в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству | % | Отдел ЖКХ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий в общем количестве проектов благоустройства дворовых территорий, запланированных к благоустройству на плановый период с использованием средств субсидии | % | Муниципальный контракт | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий | Ед. | Муниципальный контракт | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5. | Доля общественных территорий, на которые утверждены дизайн- проекты благоустройства, в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству | % | Отдел ЖКХ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Доля общественных территорий в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии | % | Муниципальный контракт | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Доля благоустроенных парков в общем количестве парков, подлежащих благоустройству в году предоставления субсидии с использованием субсидии | % | Муниципальный контракт | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городском поселении "Город Вяземский" | % | Отдел ЖКХ | - | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

Приложение №2

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской

среды» городского поселения «Город

Вяземский» на 2018-2024 год»

Нормативная стоимость (единичные расценки)

работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Перечень работ по благоустройству дворовых территорий | Расчетная единица для определения нормативной стоимости | Нормативная стоимость (единичная расценка) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень таких работ (тыс. рублей на 1 м2 или на нормативную единицу) | | |
| 1 | Ремонт дворовых проездов | 1 м2 | без бордюрного камня | с бордюрным камнем | с бордюрным камнем и лотком |
| 0,9 | 4,0 | 8,3 |
| 2 | Освещение дворовых территорий | 1 шт. | устройство железобетонных опор с воздушной прокладкой кабеля | | |
| 20,0 | | |
| 3 | Установка скамеек | 1 шт. | 7,2 | | |
| 4 | Установка урн | 1 шт. | 3,4 | | |

Приложение №3

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской

среды» городского поселения «Город

Вяземский» на 2018-2024 год»


Визуализированный перечень

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

1. Обеспечение освещения дворовых территорий



2. Скамья



3. Урна для мусора



Приложение №4

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской

среды» городского поселения «Город

Вяземский» на 2018-2024 год»

Адресный перечень

дворовых территорий многоквартирных домов,

нуждающихся в благоустройстве

и подлежащие благоустройству

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве |
| 1 | ул. Верхотурова 4 |
| 2 | ул. Верхотурова 8 |
| 3 | ул. Вяземская 84 |
| 4 | ул. Казачья 12 |
| 5 | ул. Казачья 14 |
| 6 | ул. Казачья 16 |
| 7 | ул. Казачья 28 |
| 8 | ул. Калинина 3 |
| 9 | ул. Карла Маркса 75 |
| 10 | ул. Коммунистическая 1 |
| 11 | ул. Коммунистическая 2 |
| 12 | ул. Коммунистическая 9 |
| 13 | ул. Коммунистическая 9а |
| 14 | ул. Коммунистическая 23 |
| 15 | ул. Коммунистическая 27 |
| 16 | ул. Коммунистическая 29 |
| 17 | ул. Коммунистическая 33 |
| 18 | ул. Котляра 4 |
| 19 | ул. Котляра 6 |
| 20 | ул. Котляра 20а |
| 21 | ул. Котляра 21 |
| 22 | ул. Котляра 23 |
| 23 | ул. Котляра 25 |
| 24 | ул. Котляра 36 |
| 25 | ул. Котляра 57 |
| 26 | ул. Кошевого 4 |
| 27 | ул. Кошевого 6 |
| 28 | ул. Красноармейская 54а |
| 29 | ул. Красноармейская 71 |
| 30 | ул. Космодемьянской 4 |
| 31 | ул. Ленина 2 |
| 32 | ул. Ленина 26 |
| 33 | ул. Ленина 32 |
| 34 | ул. Ленина 47 |
| 35 | ул. Милицейская 21 |
| 36 | ул. Орджоникидзе 26 |
| 37 | ул. Орджоникидзе 41 |
| 38 | ул. Парковая 4а |
| 39 | ул. Пограничная 7 |
| 40 | ул. Пограничная 8 |
| 41 | ул. Театральная 2а |
| 42 | ул. Театральная 4 |
| 43 | ул. Февральская 1а |
| 44 | ул. Чехова 53 |
| 45 | ул. Школьная 63 |
| 46 | ул. Школьная 65 |
| 47 | ул. Шолохова 33 |
| 48 | ул. Шолохова 33а |
| 49 | ул. Шолохова 33б |
| 50 | ул. Шолохова 35 |
| 51 | ул. Шолохова 35б |
| 52 | ул. Шоссейная 21 |
| 53 | ул. Шоссейная 31 |
| 54 | ул. Шоссейная 67 |

Приложение №5

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской

среды» городского поселения «Город

Вяземский» на 2018-2024 год»

Адресный перечень дворовых территорий

многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018-2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Адрес | | Стоимость  работ,  тыс. руб. | | Наименование управляющей организации | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | |
| 2018 год | | | | | | |
| 1 | ул. Коммунистическая, д. 9 | | 1 856,261 | | ООО «УП «Городской коммунальщик» | |
| 2 | ул. Театральная, д. 2а | | 687,494 | | ООО «УП «Город» | |
| 3 | ул. Котляра, д. 57 | | 594,633 | | ООО «УП «Город» | |
| 4 | ул. Казачья, д. 12 | | 1 199,229 | | ООО «УП «Городской коммунальщик» | |
| 5 | ул. Февральская, д. 1а | | 737,868 | | ООО «УП «Город» | |
| 2019 год | | | | | | |
| 6 | ул. Театральная, д. 4 | | 1 015,66 | | ООО «УП «Город» | |
| 2020 год | | | | | | |
| 7 | ул. Казачья, д. 14 | | 1 000,0 | | ООО «УП «Городской коммунальщик» | |
| 8 | ул. Карла Маркса, д. 75 | | 1 000,0 | | ООО «УО «Город» | |
| 9 | ул. Ленина, д. 32 | | 1 000,0 | | ООО «Райкоммунсбыт» | |
| 10 | ул. Казачья, д. 28 | | 1 000,0 | | ООО «УП «Город» | |
| 2021 год | | | | | | |
| 11 | | ул. Шоссейная, д. 67 | | 1 000,0 | | ООО «Райкоммунсбыт» |
| 12 | | ул. Коммунистическая, д. 33 | | 1 000,0 | | ООО «Райкоммунсбыт» |
| 13 | | ул. Котляра, д. 63 | | 1 000,0 | | ООО «УП «Город» |
| 14 | | ул. Красноармейская, д. 54а | | 1 000,0 | | ООО «УП «Город» |
| 2022 год | | | | | | |
| 15 | ул. Школьная, д. 63 | | 1 000,0 | | ООО «УП «Город» | |
|  | (по результатам отбора предложений) | | 3 000,0 | |  | |
| 2023 год | | | | | | |
|  | (по результатам отбора предложений) | | 4 000,0 | |  | |
| 2024 год | | | | | | |
|  | (по результатам отбора предложений) | | 4 000,0 | |  | |
| Итого: | | | 26 091,145 | |  | |

Приложение №6

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской

среды» городского поселения «Город

Вяземский» на 2018-2024 год»

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Общественные территорий, нуждающихся в благоустройстве | Адрес/  местоположение общественной  территории | Функциональное назначение (существующее или планируемое) |
| 1 | Площадь «30 лет Победы» | ул. Коммунистическая | культура, отдых |
| 2 | Территорий, прилегающая к МБУК «Вяземский краеведческий музей им. Н.В. Усенко» | район дома по ул. Коммунистическая 15 | отдых |
| 3 | Площадь «Виадук» | район домов 1,2 по ул. Коммунистическая | культура, отдых |
| 4 | Открытая выставочная площадка | район дома 1 по ул. Коммунистическая | торговля, отдых |
| 5 | Пешеходная зона в районе ул. Котляра от перекрестка с ул. Пограничной до дома 47 по ул. Котляра | район ул. Котляра д. 37 - ул. Котляра д. 47 | отдых |
| 6 | Пешеходная зона в районе Детского сада №3 | район домов по ул. Ленина д. 7,21, ул. Чехова д. 49 | отдых |
| 7 | Пешеходная зона по ул. Коммунистической | в районе домов по ул. Коммунистическая д. 11 - ул. Коммунистическая д. 9 (в границах ул. Чехова - ДЮЦ г. Вяземского) | отдых |
| 8 | Площадь «Фонтан» | район дома по ул. Коммунистическая 5а | культура, отдых |
| 9 | Площадь у Почты России | район здания по ул. Коммунистическая 11 | отдых |
| 10 | Парк г. Вяземский | в границах ул. Лазо - ул. Козюкова - ул. Школьная - ул. Коммунистическая | отдых |
| 11 | Сквер "100-лет Поселению" | район здания по ул. Коммунистическая д . 10 | отдых |
| 12 | Сквер у кинотеатра "Космос" | район здания по ул. Коммунистическая д . 12 | отдых |
| 13 | Ж/д парк | в границах ул. Красноармейская - ул. Парковая - ул. Котляра | отдых |
| 14 | Сквер микрорайона Кирзавод | район пересечения пер. Клубный - ул. Шевченко | отдых |
| 15 | Общественная территория библиотеки "Кирзавод" | ул. Шолохова д. 22 | отдых |
| 16 | Общественная территория у МКД по ул. Ленина д. 7, ул. Казачья д. 22, ул. Казачья д. 28 | Район МКД по ул. Ленина д. 7, ул. Казачья д. 22, ул. Казачья д. 28 | отдых |
| 17 | Пешеходный зона по ул. Коммунистической | ул. Коммунистическая в границах ул. Карла Маркса - ул. Шоссейная | отдых |
| 18 | Пешеходный зона по ул. Орджоникидзе | ул. Орджоникидзе в границах ул. Коммунистическая - ул. Козюкова | отдых |
| 19 | Пешеходный зона по ул. Орджоникидзе | Район МКД по ул. Ленина 2 | отдых |
| 20 | Пешеходная зона у аптеки, магазина "Вкусная история" | МКД по ул. Коммунистическая д. 17 | отдых |
| 21 | Пешеходная зона у библиотеки, магазина "Спорттовары" | МКД по ул. Коммунистическая д. 13,15 | отдых |
| 22 | Пешеходная зона у магазина "Рассвет" | МКД по ул. Коммунистическая д. 4, 5а | отдых |
| 23 | Пешеходная зона у магазин "Восточные сладости" | ул. Орджоникидзе д. 22а | отдых |
| 24 | Пешеходная зона у магазин "Универсам" | ул. Коммунистическая в границах ул. Орджоникидзе - ул. Милицейская | отдых |
| 25 | Пешеходная зона у МКД по ул. Коммунистическая д. 5а, 5б и Детского сада №4 | Район МКД по ул. Коммунистическая д. 5а, 5б, Детский сад №4 | отдых |
| 26 | Проезд между СОШ №2 и Детским садом №4 | район зданий по ул. Ленина 6, ул. Чехова 40 | отдых |
| 27 | Проезд от автостанции до площади "Виадук" | район здания по ул. Орджоникидзе 20, МКД ул. Коммунистическая 1 | отдых |
| 28 | Пешеходная зона у магазина "Вкусная история" | МКД по ул. Милицейская д. 21 | отдых |

Приложение №7

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской

среды» городского поселения «Город

Вяземский» на 2018-2024 год»

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 году, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование общественной территории, подлежащей благоустройству |
| 2018 год | |
| 1. | Площадь «30 лет Победы» |
| 2. | Территорий, прилегающая к МБУК «Вяземский краеведческий музей им. Н.В. Усенко» |
| 2019 год | |
| 3. | Площадь «Виадук» |
| 4. | Открытая выставочная площадка |
| 5. | Пешеходная зона в районе ул. Котляра от перекрестка с ул. Пограничной до дома 47 по ул. Котляра |
| 6. | Пешеходная зона в районе Детского сада №3 |
| 7. | Пешеходная зона по ул. Коммунистической |
| 8. | Сквер у кинотеатра "Космос" |
| 9. | Площадь у Почты России |
| 2020 год | |
| 10. | Площадь «Фонтан» |
| 11. | Пешеходная зона у библиотеки, магазина "Спорттовары" |
| 12. | Пешеходная зона у МКД по ул. Коммунистическая д. 5а, 5б и Детского сада №4 |
| 13. | Ж/д парк |
| 14. | Парк г. Вяземский |
| 15. | Проезд между СОШ №2 и Детским садом №4 |
| 16. | Общественная территория у МКД по ул. Ленина д. 7, ул. Казачья д. 22, ул. Казачья д. 28 |
| 2021 год | |
| 17. | по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках муниципальной программы благоустройству в первоочередном порядке |
| 18. |
| 2022 год | |
| 19. | по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках муниципальной программы благоустройству в первоочередном порядке |
| 20. |
| 2023 год | |
| 21. | по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках муниципальной программы благоустройству в первоочередном порядке |
| 22. |
| 2024 год | |
| 23. | по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках муниципальной программы благоустройству в первоочередном порядке |
| 24. |

Приложение №8

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской

среды» городского поселения «Город

Вяземский» на 2018-2024 год»

Сведения об основных мероприятиях Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации | Непосредственный результат основного мероприятия (краткое описание) | Последствия нереализации муниципальной целевой программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Вяземский | Отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально - жилищной политики | 2018-2024 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в городе Вяземский | Снижение благоприятных и комфортных условий проживания граждан |
| 2. | Благоустройство общественных территорий в городе Вяземский | Отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально - жилищной политики | 2018-2024 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий в городе Вяземский | Снижение благоприятных и комфортных условий проживания граждан |
| 3. | Благоустройство мест массового отдыха населения (городского парка) | Отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально - жилищной политики | 2018 | Повышение уровня благоустройства общественной территории в городе Вяземский | Снижение благоприятных и комфортных условий проживания граждан |
| 4. | Разработка проектно-сметной документации проектов благоустройства общественных территорий | Отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально - жилищной политики | 2019 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий в городе Вяземский | Снижение благоприятных и комфортных условий проживания граждан |
| 5. | Проведение работ по образованию земельных участков дворовых территорий, на которых расположены многоквартирные дома | Отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально - жилищной политики | 2020-2024 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в городе Вяземский | Снижение благоприятных и комфортных условий проживания граждан |

Приложение №9

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской

среды» городского поселения «Город

Вяземский» на 2018-2024 год»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы за счет средств бюджета городского поселения "Город Вяземский" и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета и прочих источников

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов по годам (тыс. руб.) | | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Вяземский | Всего | 5 075,485 | 1 015,66 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |
| Федеральный бюджет (по согласованию) | - | - | - | - | - | - | - |
| Краевой бюджета (по согласованию) | 2 030,96 | 584,53 | 3 200,0 | 3 200,0 | 3 200,0 | 3 200,0 | 3 200,0 |
| Бюджет городского поселения | 3 026,098 | 431,13 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| Прочие источники | 18,427 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Благоустройство общественных территорий в городе Вяземский | Всего | 3 224,921 | 20 861,66 | 12 500,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | 1 650,0 |
| Федеральный бюджет (по согласованию) | - | - | - | - | - | - | - |
| Краевой бюджета (по согласованию) | 1 803,82 | 18 009,94 | 10 000,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 |
| Бюджет городского поселения | 1 421,101 | 2 851,72 | 2 500,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 |
| 3 | Благоустройство мест массового отдыха населения (городского парка) | Всего | 1 432,856 | - | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| Федеральный бюджет (по согласованию) | - | - | - | - | - | - | - |
| Краевой бюджета (по согласованию) | 312,76 | - | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| Бюджет городского поселения | 1 120,096 | - | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации проектов благоустройства общественных территорий | Всего | - | 164,0 | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет (по согласованию) | - | - | - | - | - | - | - |
| Краевой бюджета (по согласованию) | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет городского поселения | - | 164,0 | - | - | - | - | - |
| Прочие источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Проведение работ по образованию земельных участков дворовых территорий, на которых расположены многоквартирные дома | Всего | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет (по согласованию) | - | - | - | - | - | - | - |
| Краевой бюджета (по согласованию) | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет городского поселения | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Итого по Программе | Всего | 9 733,262 | 22041,32 | 17 500,0 | 6 650,0 | 6 650,0 | 6 650,0 | 6 650,0 |
| Федеральный бюджет (по согласованию) | - | - | - | - | - | - | - |
| Краевой бюджета (по согласованию) | 4 147,54 | 18594,47 | 14 000,0 | 5 320,0 | 5 320,0 | 5 320,0 | 5 320,0 |
| Бюджет городского поселения | 5 567,295 | 3 446,85 | 3 500,0 | 1 330,0 | 1 330,0 | 1 330,0 | 1 330,0 |
| Прочие источники | 18,427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение №10

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской

среды» городского поселения «Город

Вяземский» на 2018-2024 год»

Порядок

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» городского поселения «Город Вяземский» на 2018-2024 год»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории городского поселения «Город Вяземский», а также их утверждение в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» городского поселения «Город Вяземский» на 2018-2024 год» (далее – Порядок).

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

1.4. От имени Администрации взаимодействовать с заинтересованными лицами, либо их представителями в части обсуждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий включённых в муниципальную программу уполномочен отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально - жилищной политики администрации городского поселения «Город Вяземский» (далее – отдел ЖКХ).

2. Разработка дизайн-проектов

2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения «Город Вяземский», осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства и содержание территории городского поселения «Город Вяземский», требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения «Город Вяземский» осуществляется отделом ЖКХ в течение пяти рабочих дней со дня утверждения общественной комиссией протокола оценки (ранжирования) предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий в проект муниципальной программы.

2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимального перечня работ по благоустройству дворовой территории, определенного Приложением № 6 «Правила предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Хабаровского края по реализации муниципальных программ формирования современной городской среды» к Государственной программе Хабаровского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 31.08.2017 г. №356-пр.

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта.

3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, отдел ЖКХ уведомляет представителя (представителей) заинтересованных лиц, который вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее – представитель заинтересованных лиц), о готовности дизайн-проекта в течение 1 рабочего дня со дня изготовления дизайн-проекта.

3.2. Представитель заинтересованных лиц обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

3.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется отделом ЖКХ в течение двух рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома представителем заинтересованных лиц.

3.4. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр передается представителю заинтересованных лиц.

3.5. Утвержденные дизайн-проекты, отдел ЖКХ в течение 2 (двух) рабочих дней передаёт в отдел экономики и финансов для определения сметной стоимости работ по благоустройству дворовых территории.

3.6. Отдел экономики и финансов в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней осуществляет расчет сметной стоимости работ по благоустройству всех дворовых территорий включённых в муниципальную программу.

Приложение №11

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской

среды» городского поселения «Город

Вяземский» на 2018-2024 год»

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий (далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий городского поселения «Город Вяземский», механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

1.2. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

1.3. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

1.4. Под формой финансового участия понимается минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере, установленном муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» городского поселения "Город Вяземский" на 2018-2022 год».

2. Порядок трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц

2.1. Условия и порядок финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий определяется п. 1.2 раздела 6 настоящей муниципальной программы.

2.2. Условия и порядок трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий определяется п. 1.2 раздела 6 настоящей муниципальной программы.

Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

3. Условия аккумулирования и расходования средств

3.1. В случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на единый лицевой счет управляющей организации, товарищества собственников жилья (далее – ТСЖ).

Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых для выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, открывается управляющей организацией или ТСЖ в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей.

3.2. Администрация городского поселения «Город Вяземский» заключает соглашения с управляющей организацией или ТСЖ, осуществляющими управление многоквартирными домами, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в которых определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами.

Объем денежных средств заинтересованных лиц определяется сметным расчетом по благоустройству дворовой территории.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

3.3. Перечисление денежных средств управляющей организацией или ТСЖ осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории.

Ответственность за неисполнение управляющей организацией или ТСЖ указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.

3.4. Управляющая организацией или ТСЖ обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.5. Управляющая организацией или ТСЖ ежемесячно предоставляют сведения о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в администрация городского поселения «Город Вяземский» для опубликования их на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» данных.

Администрация городского поселения «Город Вяземский» ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной комиссии для организации общественных обсуждений, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, граждан, организаций, а также для осуществления контроля за реализацией Программы после её утверждения в установленном порядке, утвержденной постановлением администрации городского поселения «Город Вяземский» от 18.09.2017 №1040.

3.6. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией городского поселения «Город Вяземский» на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий проектов, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории;

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом по выполнению благоустройства дворовой территории, в соответствии с утвержденным дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного общественной муниципальной комиссией и согласованного с представителем заинтересованных лиц.

4. Контроль за соблюдением условий порядка

4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией городского поселения «Город Вяземский» в соответствии с бюджетным законодательством.

4.2. Администрация городского поселения «Город Вяземский» обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств управляющим организациям или ТСЖ, на основании заключенного соглашения, в срок до 31 декабря текущего года при условии:

4.2.1. экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

4.2.2. неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

4.2.3. не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

4.2.4. возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

4.2.5. возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Приложение №12

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской

среды» городского поселения «Город

Вяземский» на 2018-2024 год»

Адресный перечень

объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Местонахождение территории |
|
| 1 | ул. Шоссейная 56 (ИП Рютин Виктор Георгиевич) |
| 2 | ул. Пушкина 2 (ИП Жарков Алексей Анатольевич) |
| 3 | ул. Верхотурова 8 (ООО «Санремо») |
| 4 | ул. Коммунистическая 5 а (ИП Банчужный К.А.) |

Приложение №13

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской

среды» городского поселения «Город

Вяземский» на 2018-2024 год»

График

проведения инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года

|  |  |
| --- | --- |
| №п/п | Наименование улиц (переулков) |
| 2024 год | |
| 1 | ул. Амурская |
| 2 | пер. Амурский |
| 3 | ул. Арсеньева |
| 4 | ул. Безымянная |
| 5 | ул. Верхотурова |
| 6 | ул. Владивостокская |
| 7 | пер. Владивостокский |
| 8 | 2-й Вокзальный переулок |
| 9 | пер. Вокзальный |
| 10 | ул. Волочаевская |
| 11 | ул. Восточная |
| 12 | ул. Вяземская |
| 13 | ул. Гастелло |
| 14 | ул. Горького |
| 15 | ул. Гоголя |
| 16 | ул. У. Громовой |
| 17 | ул. Дзержинского |
| 18 | ул. Дикопольцева |
| 19 | ул. Добролюбова |
| 20 | ул. Железнодорожная |
| 21 | ул. Заозёрная |
| 22 | ул. Заслонова |
| 23 | ул. Заводская |
| 24 | ул. Забайкальская |
| 25 | ул. И. Земнухова |
| 26 | ул. Зелёная |
| 27 | ул. Калинина |
| 28 | ул. Казачья |
| 29 | ул. Кирпичная |
| 30 | ул. Кирова |
| 31 | ул. Киевская |
| 32 | ул. К. Маркса |
| 33 | ул. Коммунистическая |
| 34 | ул. Кошевого |
| 35 | ул. Козюкова |
| 36 | ул. Коваля |
| 37 | ул. Коммунальная |
| 38 | ул. Коллективная |
| 39 | ул. З. Космодемьянской |
| 40 | ул. Комсомольская |
| 41 | ул. Котляра |
| 42 | ул. Комарова |
| 43 | ул. К. Орёл |
| 44 | ул. Красноармейская |
| 45 | пер. Клубный |
| 46 | ул. Кубякова |
| 47 | ул. Кленовая |
| 48 | ул. Лазо |
| 49 | ул. Лесная |
| 50 | ул. Ленина |
| 51 | ул. Лесопильная |
| 52 | ул. Матросова |
| 53 | пер. Матросова |
| 54 | ул. Милицейская |
| 55 | ул. Мичурина |
| 56 | пер. Мирный |
| 57 | ул. П. Морозова |
| 58 | ул. Некрасова |
| 59 | пер. Овражный |
| 60 | ул. Октябрьская |
| 61 | ул. Орджоникидзе |
| 62 | ул. Островского |
| 63 | ул. Партизанская |
| 64 | ул. Парковая |
| 65 | ул. Первомайская |
| 66 | пер. Первомайский |
| 67 | ул. Петровского |
| 68 | ул. Пионерская |
| 69 | ул. Пограничная |
| 70 | ул. Полевая |
| 71 | ул. Полётова |
| 72 | ул. Полоса Отвода |
| 73 | ул. Пушкина |
| 74 | пер. Рабочий |
|  |  |
| 75 | ул. Садовая |
| 76 | пер. Сапёрный |
| 77 | ул. Свердлова |
| 78 | ул. Сельскохозяйственная |
| 79 | ул. Серышева |
| 80 | ул. Сильная |
| 81 | ул. Смирнова |
| 82 | ул. Советская |
| 83 | ул. Солнечная |
| 84 | ул. Стоцкого |
| 85 | ул. Строительная |
| 86 | ул. Студенческая |
| 87 | ул. Сухая |
| 88 | ул. Таёжная |
| 89 | ул. Театральная |
| 90 | ул. Л. Толстого |
| 91 | пер. Л. Толстого |
| 92 | ул. Тракторная |
| 93 | ул. Транспортная |
| 94 | ул. Тургенева |
| 95 | ул. Тюленина |
| 96 | ул. Украинская |
| 97 | ул. Уссурийская |
| 98 | ул. Февральская |
| 99 | ул. Фрунзе |
| 100 | пер. Хасанский |
| 101 | ул. Центральная |
| 102 | ул. Чапаева |
| 103 | ул. Л. Чайкиной |
| 104 | пер. Чернышевского |
| 105 | ул. Чехова |
| 106 | ул. Шевченко |
| 107 | ул. Л. Шевцовой |
| 108 | ул. Школьная |
| 109 | пер. Школьный |
| 110 | ул. Шолохова |
| 111 | ул. Шоссейная |