Информация из заключения от 13.10.2020 №02-04/38

на постановление администрации городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края от 20.08.2020 № 435 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения «Город Вяземский» на 2021-2025 годы»

Ответственным исполнителем данной муниципальной программы является отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной политики администрации городского поселения «Город Вяземский», что подтверждается паспортом муниципальной программы.

Постановлением администрации городского поселения "Город Вяземский" Вяземского муниципального района Хабаровского края утверждена муниципальная программа "Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения "Город Вяземский"". Паспортом программы установлен срок реализации программы с 2021 по 2025 годы.

Для обеспечения утвержденной цели программы "Обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса" установлены следующие задачи:

* инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры;
* повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры;
* повышение качества предоставляемых ЖКУ;
* обновление основных фондов коммунального комплекса.

В соответствии с пунктом 3.1.2.5. Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края, их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края от 20.12.2016 №1130 (далее - Порядок от 20.12.2016 №1130) система показателей (индикаторов) должна выстраиваться таким образом, чтобы к каждой задаче муниципальной программы был сформирован как минимум один индикатор, характеризующий ее решение. Анализируя утвержденные показатели (индикаторы) обнаружено, что к установленной задаче "инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры" не определен индикатор, характеризующий ее решение.

Объем финансирования для реализации программных мероприятий утвержден паспортом муниципальной программы в размере 60 958,210 тыс.руб., в том числе за счет средств краевого бюджета 19 006,16 тыс.руб., районного бюджета 912,96 тыс.руб., бюджета городского поселения 39 530,0 тыс.руб. При анализе показателей объема финансирования обнаружено не соответствие на 2021 год. Отклонения составили 1509,090 тыс.руб.

Отмечено, что в приложении №3 к МП также объемы финансирования при сложении показателей дают отклонения по строке "всего" на 2021 год в размере 1509,090 тыс.руб. Кроме того в приложении №3 к МП :

* в пункте 3 в графе "2021 года" по строке "всего" указано 13 024,87 тыс.руб., но при сложении фактически получается 10 172,430 тыс.руб. Отклонения составили 2852,440 тыс.руб.
* в пункте 7 в графе "2021 года" по строке "всего" указано 4 680,0 тыс.руб., но при сложении фактически получается 6 023,270 тыс.руб. Отклонения составили 1343,270 тыс.руб.

В разделе 1.3. текстовой части муниципальной программы указана сумма сметной стоимости проектных работ по строительству очистных сооружений 1033 млн.руб., что на момент утверждения муниципальной программы не достоверно. На основании муниципального контракта от 07.07.2020 №65 на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: "комплекс очистных сооружений, канализационной сети и канализационной насосной станции" сумма составила 9 825 901,48 рублей.

Анализ мероприятий которые необходимо реализовать за весь период программы показал, что в программе не указаны объекты которым необходим капитальный ремонт, текущий ремонт, реконструкция, а также техническое перевооружение. В связи с данным фактом проанализировать обоснованность объема финансовых ресурсов требуемых для вышеуказанных мероприятий не представляется возможным. Считаем необходимым для обоснования расходов бюджета городского поселения включить объекты, которые предполагается отремонтировать (капитальным и текущим ремонтом) или провести другие требуемые работы, подготовить проекты смет, проекты договоров, подтверждающие размер расходов.

Ответственным исполнителем программы на момент проведения экспертизы муниципальной программы предоставлены подтверждения на объем финансовых затрат только на приобретение дизельной генераторной установки, на комплекс работ по переводу в существующей котельной трех паровых котлов и самой котельной в водогрейный режим работы, на выполнение ПСД очистных сооружений. В нарушение положений пункта 3.1.2.6. Порядка от 20.12.2016 №1130 в текстовой части муниципальной программы отсутствуют описания основных мероприятий и не дана их характеристика.

Отмечено, что утвержденные постановлением администрации конечные результаты не соответствуют требованиям раздела 3.1.2.3 Порядка от 20.12.2016 №1130, что приведет к недостоверности и невозможности проведения установленной ежегодной оценки эффективности программы. Конечные результаты не характеризуют состояние или изменение состояния уровня развития системы коммунальной инфраструктуры, не дана характеристика выгод от реализации программных мероприятий.

Обращено внимание, на то что в соответствии с пунктом 2.4 Порядка от 20.12.2016 №1130 на этапе разработки муниципальной программы в целях оценки планируемого вклада результатов реализации МП ответственным исполнителем должна проводится оценка планируемой эффективности, которая включает в себя оценку экономической и оценку социальной эффективности. Кроме того в соответствии с пунктом 2.3 Порядка от 20.12.2016 №1130 ответственный исполнитель должен оформить обоснование потребности в финансовых ресурсах, подтвержденные расчетами, сметами и другими документами, подтверждающими требуемые объемы финансовых ресурсов, возможные источники их финансирования, ожидаемые конечные результаты и результатами оценки социально-экономической эффективности для городского поселения.

Администрации предложено в муниципальную программу внести изменения и дополнения по выявленным замечаниям. После внесения изменений и оформления обоснований разработки программы с учетом требований Порядка от 20.12.2016 №1130 указано на необходимость повторно направить муниципальную программу в Контрольно-счетную палату.

Председатель Т.С. Шишло