Проект

- СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»

ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от «____»____2020  №____

г. Вяземский

Хабаровского края

О готовности объектов коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годы городского поселения «Город Вяземский»

Рассмотрев информацию начальника отдела коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной политики «О готовности  объектов коммунального хозяйства и жилищного фонда к отопительному сезону в осеннее – зимний период 2020-2021 годов», Совет депутатов городского поселения «Город Вяземский»

РЕШИЛ:

1. Информацию (согласно приложению) начальника отдела коммунального хозяйства, благоустройства,  транспорта, связи и социально-жилищной политики принять к сведению.

2. Рекомендовать временно исполняющему полномочия главы городского поселения «Город Вяземский»  взять под личный контроль  ход прохождения отопительного сезона 2020-2021 г.

3. Информацию «Об итогах работы в осенне-зимний период 2020-2021 годов и о задачах по подготовке объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов» заслушать на Совете депутатов  в мае 2021 года.

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по законности и гласности  (председатель Остапец А.Н.)

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета депутатов                        Временно исполняющий

полномочия главы городского

поселения «Город Вяземский»

________________Г.А. Жигалина                   ______________ С.В. Хотинец

Приложение

к решению Совета депутатов

городского поселения

"Город Вяземский"

от _____ 2020 № __

Информация

О готовности объектов коммунального хозяйства к

работе в осенне-зимний период 2020-2021 г.г. городского поселения

«Город Вяземский»

Уважаемые депутаты!

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства городского поселения к работе в предстоящий отопительный период выполнялась в рамках Программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории городского  поселения «Город Вяземский» на 2014-2020 годы» и в соответствии с постановлением администрации городского поселения «Город Вяземский» от 28.04.2012 г. № 224 «О подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2019-2020гг.». Данными постановлениями утвержден план-график.

На сегодняшний день не исполненными мероприятиями относительно плана-графика остаются, приобретение двигателя контракт заключен задерживается поставка (во Владивостоке) к погрузчику и приобретение хомутов и муфт ремонтных.

В целях экономии топлива, а так же снижения технологических затрат нами совместно с руководством ООО «Вигор-ДВ» принято решении о переводе Центральной котельной в водогрейный режим работы. Муниципальный контракт заключен но, к сожалению в полном объеме не исполнен. В связи с началом отопительного сезона исполнение данного контракта переносится на весенний период. (4,4 млн. руб.).

Объем финансирования отрасли ЖКХ города при подготовке к отопительному сезону 2020-2021 годов  из местного бюджета составил более 8,2 млн. руб.

Финансирование отрасли из иных источников, в текущем подготовительном периоде, не предусмотрено.

В предстоящий отопительный период на территории городского поселения:

- услугу теплоснабжения  будут предоставлять три предприятия ООО «Вигор ДВ», ООО «Теплоресурс» и участок теловодоснабжения ДВ ЖД, данными предприятиями в эксплуатации находятся двенадцать котельных и более 36 км тепловых сетей;

- два предприятия ООО «Водоканал», и участок тепловодоснабжения ДВ ЖД, будут предоставлять услуги по водоснабжению и водоотведению, в эксплуатации предприятий находятся четырнадцать артезианских скважин, три станция очисти питьевой воды и  две станции механической очистки сточных вод, более 27 км водопроводных и 34 км канализационных сетей.

Управление и обслуживание жилищного фонда осуществляется: одним ТСЖ, тремя управляющими организациями.

За средства бюджета городского поселения предприятию ООО «Вигор-ДВ» приобретены оборудование и материалы для Центральной котельной и тепловых сетей  на сумму более 3,2 млн. руб.

Капитально отремонтированы участки тепловых сетей по пер.Мирный ,  ул.Лазо (до административного здания) и головной ствол на территории котельной. Общая протяженность отремонтированных участков составила 490 п/м.

За средства, предусмотренные в тарифе, предприятие  проводит текущий ремонт здания Центральной котельной и ее  оборудования.

Так же за средства бюджета городского поселения предприятию ООО «ВТС» приобретены оборудование и материалы для локальных котельных и тепловых сетей,  выделенная сумма составила более 2,3 млн. руб.,

Капитально отремонтирован участок тепловых сетей по ул.Шолохова, протяженность отремонтированного участка составила 160 п/м.

За счет средств бюджета городского поселения для предоставления качественной услуги водоснабжения и водоотведения предприятию ООО «Водоканал» приобретено оборудование и материалы на сумму более 2 млн. руб.

Так же за средства предусмотренных в тарифе предприятие проводит текущий ремонт эксплуатируемых зданий,  оборудования и сетей.

Постановлением администрации от 14.05.2019 г. № 218 «О подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2020-2021гг.» определен срок предъявления 15 октября текучего года. Паспорта готовности потребителей тепловой энергии к предстоящему отопительному сезону получили: все управляющие организации и ТСЖ «Парус».

Так же паспорта готовности получили потребители краевые учреждения: Лесхоз техникум, школа-интернат № 12, Вяземский районный суд. Районным учреждениям: Дом культуры «Радуга» и три объекта «Объединение «Культура» и др.

Так же администрацией городского поселения выданы паспорта готовности котельный и тепловых сетей ресурсоснабжающими предприятиями  ООО «Вигор-ДВ» и ООО «Теплоресурс».

В соответствии с постановлением администрации городского поселения «Город Вяземский» от 28.09.2020 № 500 « О начале отопительного сезона 2020-2021 года на территории городского поселения «Город Вяземский» начало отопительного сезона началось с 05.10.2020года, в настоящее время проходит без срывов.

Начальник отдела

коммунального хозяйства,

благоустройства, транспорта, связи и

социально-жилищной политики                                                           В.А. Яцук

Пояснительная записка

В соответствии с планом работы Совета депутатов городского поселения «Город Вяземский» на очередное заседание в октябре 2020г. запланирован вопрос «О готовности объектов коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годы городского поселения «Город Вяземский»

Отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной политики просит направить на рассмотрение Совета депутатов проект решения «О готовности объектов коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годы городского поселения «Город Вяземский»

Начальник отдела коммунального

хозяйства, благоустройства, транспорта,

связи и социально-жилищной политики				              В.А. Яцук