Информация из заключения от 21.12.2017 №02-04/73

на постановление администрации городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края от 11.12.2017 №1344 «О внесении изменений в Муниципальную программу «Обеспечение функционирования и развития жилищного фонда городского поселения «Город Вяземский» на 2017-2019 годы», утвержденное постановлением администрации городского поселения «Город Вяземский» от 09.11.2016 года №970, с учетом изменений от 24.11.2017 №1283».

Постановление предоставлено отделом коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной политики администрации городского поселения «Город Вяземский», который является ответственным исполнителем программы (далее – отдел ЖКХ).

Одновременно с постановлением предоставлено:

- лист согласования;

- заключение отдела экономики и финансов.

В ходе проведения экспертизы установлено отсутствие взаимосвязи утвержденных показателей (индикаторов) с конечными результатами и задачами муниципальной программы. В позициях паспорта муниципальной программы выявлены недостатки по не отражению значения показателя и неверному указанному сроку программы.

 Отмечено, что к утвержденной задаче «увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда» не установлен показатель (индикатор), что противоречит требованиям пункта 3.1.2.5. Порядка от 20.12.2016 №1130.

В приложении № 2 к муниципальной программе по строке 2 в графах 5 и 6 отсутствуют данные характеризующие непосредственный результат реализации мероприятия программы и последствия не реализации мероприятия программы.

Обращено внимание на не предоставление обоснования разработки внесения изменений в муниципальную программу, что противоречит требованиям пункта 2.8. Порядка от 20.12.2016 №1130.

Ответственному исполнителю программы рекомендовано внести изменения в муниципальную программу по выявленным замечаниям и направить повторно на экспертизу в КСП.

Отделу коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной политики как разработчику программы при разработке внесения изменений в муниципальную программу строго руководствоваться требованиями утвержденного Порядка от 20.12.2016 №1130.

 Отделу экономики и финансов администрации при подготовке заключения на муниципальные программы (внесение изменений в программы) предлагаем обращать особое внимание ***на взаимосвязь*** между установленными задачами и предлагаемыми показателями (индикаторами) и конечными результатами программ. Так как при формировании годового сводного доклада о ходе реализации и об оценки эффективности программ за 2017 год ***возможно отражение некорректной и недостоверной оценки эффективности*** реализации программных мероприятий.

 Главе городского поселения предложено провести работу с ответственными исполнителями муниципальных программ по предоставлению в Контрольно-счетную палату обоснований в финансовых ресурсах необходимых для реализации программных мероприятий, подтвержденные расчетами, сметами и другими документами, которые подтверждают требуемые объемы финансовых затрат (требование утвержденного Порядка реализации программ от 20.12.2016 №1130), а также предусмотреть меры ответственности за не предоставление данных документов.

Председатель Т.С. Шишло